КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОКТЯБРЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волгоградской области

УТВЕРЖДАЮ

И. о. председателя КСП Октябрьского муниципального района Волгоградской области

_______________С.А.Кучерова

Дата 10.10.2019г.

## Экспертное заключение № 01-19/37

## на проект постановления администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области  «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 05.10.2016г. №519 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского муниципального района Волгоградской области «Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании Октябрьского муниципального района и территорий сельских поселений Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы»

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором контрольно-счётной палаты Октябрьского муниципального района Волгоградской области Кучеровой С. А. в соответствии с постановлением администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 09.09.2013г. №620 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского муниципального района Волгоградской области», стандартом финансового контроля (СФК-2) «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ» утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты от 20.12.2013г. №40-р.

В ходе подготовки заключения контрольно-счётной палатой Октябрьского муниципального района Волгоградской области были проанализированы представленные материалы:

- письмо администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 07.10.2019г. №4783;

## - проект постановления администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 05.10.2016г. №519 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского муниципального района Волгоградской области «Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании Октябрьского муниципального района и территорий сельских поселений Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» (далее – Проект постановления);

## - пояснительная записка к проекту постановления;

## - финансово-экономическое обоснование внесения изменений в муниципальную программу.

## Представленный на экспертизу проект постановления разработан главным распорядителем бюджетных средств - администрацией Октябрьского муниципального района в лице отдела по строительству и архитектуре администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

## Результаты рассмотрения представленных изменений к муниципальной программе.

## Основной целью муниципальной программы «Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании Октябрьского муниципального района и территорий сельских поселений Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» (далее – Муниципальная программа) является выполнение мероприятий, связанных с обновлением градостроительной документации, в том числе внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального района, внесение изменений в генеральные планы сельских поселений, разработка  местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района и сельских поселений в соответствии с действующим земельным и градостроительным законодательством.

## Согласно, пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в Муниципальную программу, в действующую редакцию Муниципальной программы вносятся изменения в части:

## - продления срока реализации Муниципальной программы до 2020 года;

## - перераспределения и добавления мероприятий;

## - перераспределения и уменьшения объемов финансирования программы.

## Продление программы связано с неисполнением в 2019 году мероприятий по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки пяти сельских поселений (Аксайское, Шелестовское, Антоновское, Васильевское, Ивановское) и переносом этих мероприятий на 2020 год. В связи с необходимостью внесения изменений в генеральные планы сельских поселений в Муниципальную программу добавлено на 2020 год мероприятие по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Ивановского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

## Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Муниципальной программы в действующей редакции Муниципальной программы распределены по годам в следующих размерах:

## 2017 год – 216,0 тыс. рублей;

## 2018 год – 1368,242 тыс. рублей;

## 2019 год – 3546,666 тыс. рублей.

## Всего на реализацию мероприятий Муниципальной программы выделено 5130,908 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Объемы финансирования выполнения мероприятий Муниципальной программы проектом постановления определены в сумме 5127,242 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе:

2017 год – 216,0 тыс. рублей;

## 2018 год – 1368,242 тыс. рублей;

## 2019 год – 2773,0 тыс. рублей;

## 2020 год – 770,0 тыс. рублей.

## Общий объем финансирования муниципальной программы сокращен на сумму 3,666 тыс. руб. или на 0,07 %. Согласно, устных пояснений ответственного исполнителя Муниципальной программы, финансовое обеспечение Муниципальной программы сокращено из-за образовавшейся экономии по результатам проведения конкурентных процедур в ходе реализации мероприятий проводимых в 2019 году.

При определении размера финансового обеспечения выполнения вносимых изменений в Муниципальную программу произведены расчеты начальной цены запланированных работ путем запроса коммерческих предложений в три организации, осуществляющие данные виды работ. В пояснительной записке к расчетам финансового обеспечения выполнения Муниципальной программы указано, что в расчет принята средняя стоимость работ по представленным коммерческим предложениям. Таким образом, финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных изменениями к Муниципальной программе является экономически обоснованным.

Рассмотрев проект постановления о внесении изменений в Муниципальную программу контрольно-счетная палата предлагает утвердить изменения к Муниципальной программе.

Инспектор контрольно-счетной

палаты Октябрьского муниципального

района Волгоградской области                                             Кучерова С.А.